**00847《建设项目管理》作业辅导**

形考任务一

题目顺序是随机的，使用查找功能（Ctrl+F）进行搜索

题目： 《合同法》规定：主体工程的结构部分不准分包。

答案： 对

题目： 按照《水利工程建设项目管理规定》（水利部水建〔1995〕128号），水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。

答案： 对

题目： 工程项目的投资、进度、质量目标之间是矛盾的，不存在统一的方面。

答案： 错

题目： 监理大纲是监理单位在监理招标投标阶段编制的规划性文件，它是监理投标书的重要组成部分。

答案： 对

题目： 监理单位与设计、施工或设备材料生产供应单位的关系是合同关系，他们之间可以签订不同的合同或协议。

答案： 错

题目： 监理规划应由监理工程师主持编制，并经总监理工程师同意。

答案： 错

题目： 监理规划应由总监理工程师主持编制，并经监理单位技术负责人同意。

答案： 对

题目： 监理实施细则是监理单位在监理招标投标阶段编制的规划性文件，它是监理投标书的重要组成部分。

答案： 错

题目： 建设项目即基本建设项目，是指按照一个总体设计进行施工，由若干个具有内在联系的单项工程组成，经济上实行统一核算，行政上实行统一管理的基本建设单位。

答案： 对

题目： 开工时间是指工程地质勘察、平整土地、临时导流工程、临时建筑、施工用临时道路、水、电等工程第一次正式破土动工的时间。

答案： 错

题目： 开工时间是指建设项目设计文件中规定的任何一项永久性工程中第一次正式破土动工的时间。

答案： 对

题目： 平行承发包是指发包方将一个工程建设项目分解为若干个任务，分别发包给多个设计单位和多个施工单位。

答案： 对

题目： 水利工程建设监理的主要内容是进行建设工程的合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工期和质量，并协调建设各方的工作关系。

答案： 对

题目： 水利工程质量由施工单位负全面责任，监理、项目法人、设计单位按照合同及有关规定对各自承担的工作负责。

答案： 错

题目： 项目法人进行的“自行监理”可以能纳入工程建设监理范畴。

答案： 错

题目： 项目法人与监理单位之间的委托与被委托关系是主体地位不平等的合同关系。

答案： 错

题目： 项目法人与监理单位之间的委托与被委托关系是主体地位完全平等的合同关系。

答案： 对

题目： 项目建议书一经批准便是项目的最终决策。

答案： 错

题目： 政府有关部门所实施的监督管理活动不属于工程建设监理范畴。

答案： 对

题目： （）是指监理机构按照监理合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理。

答案： 旁站监理

题目： （）是指监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的检查、监督和管理。

答案： 巡视检验

题目： （）是指监理机构在承包人对试样自行检测的同时，独立抽样进行的检测，核验承包人的检测结果。

答案： 平行检验

题目： （）是指在承包人对试样进行检测时，实施全过程的监督，确认其程序、方法的有效性以及检测结果的可信性，并对该结果确认。

答案： 跟踪检验

题目： 按《水利工程建设程序管理暂行规定》的要求，水利工程建设程序的最后一环为（）。

答案： 项目后评价

题目： 对水利工程质量负全面责任的是（）。

答案： 项目法人

题目： 对新建水利工程项目，项目法人一般应在（）正式组建。

答案： 可行性研究报告批准后

题目： 工程建设监理的行为主体是（）。

答案： 监理单位

题目： 工程项目总承包，通常也称为（）。

答案： 交钥匙承包

题目： 管理跨度是指一个主管人员直接管辖的（）。

答案： 下属人员的数量

题目： 监理单位是指取得监理资格等级证书、具有（）资格从事工程建设监理的单位。

答案： 法人

题目： 监理单位应（）所监理工程的建设目标的实现。

答案： 控制

题目： 监理单位与承建单位的关系是（）。

答案： 监理与被监理的关系

题目： 监理单位与设计单位的关系是（）。

答案： 协作、配合的关系

题目： 监理单位与业主（项目法人）的关系是（）。

答案： 合同委托与被委托的关系

题目： 监理工程师是（）。

答案： 岗位职务

题目： 建设监理是建设领域（）的产物。

答案： 专业化分工

题目： 进入建设实施阶段的重要标志是（）。

答案： 主体工程开始建设实施

题目： 经过批准的初步设计文件，如有重要修改、变更，应经（）。

答案： 原批准机关复审同意

题目： 具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工单位没有隶属关系或者其他利害关系的工程设计单位（）进行该工程的监理。

答案： 可以

题目： 取得监理工程师资格证书后的人员，还必需经过（）才能从事监理工作。

答案： 注册

题目： 水利工程建设监理单位专业资质共分为（）个专业。

答案： 4

题目： 水利工程建设监理的主要内容是进行建设工程的（）管理。

答案： 合同

题目： 水利工程建设监理工程师实行（）管理制度。

答案： 执业资格

题目： 水利工程建设监理员实行（）管理制度。

答案： 从业资格

题目： 水利工程建设总监理工程师实行（）管理制度。

答案： 岗位资格

题目： 通常所说的“四通一平”是指（）。

答案： 施工需要的通信、通水、通电、通路和场地平整

题目： 下列各项工作中，属于水利工程项目建设实施阶段的是（）。

答案： 编制设计任务书

题目： 下列影响建设工程项目管理目标实现的因素中，起决定性作用的是（）。

答案： 组织

题目： 项目代建制主要产生于（）建设中。

答案： 政府投资公益性工程项目

题目： 项目建设BOT中的“O”表示（）。

答案： 运营

题目： 项目建设BOT中的“T”表示（）。

答案： 移交

题目： 项目是指在一定的约束条件下，具有特定的明确目标的（）事业。

答案： 一次性

题目： 在下列水利建设项目的全寿命周期内所包含的各项工作中，不属于建设实施阶段的是（）。

答案： 编制项目建议书

题目： 招投标设计属于水利工程建设程序的（）。

答案： 施工准备阶段

题目： 按建设项目的建设性质不同，建设项目可分为新建项目、扩建项目、改建项目、（）项目。

答案： 恢复项目;迁建项目

题目： 按照水利工程建设项目不同的效益和市场需求情况，可将建设项目划分为（）。

答案： 社会公益性项目;有偿服务性项目;生产经营性项目

题目： 按照通常的说法，建设项目前期阶段包括（）。

答案： 初步设计;可行性研究报告;项目建议书

题目： 常见的组织模式有（）。

答案： 矩阵型组织模式;直线型组织模式;职能型组织模式;职能-直线型组织模式

题目： 根据《水利工程建设监理规定》，我国建设监理人员可分为（）。

答案： 监理工程师;总监理工程师;监理员

题目： 工程项目管理的三大基本目标包括（）。

答案： 进度目标;投资目标;质量目标

题目： 广义地讲，建设监理规划包括（）。

答案： 监理大纲;监理规划;监理实施细则

题目： 监理机构应建立会议制度，一般包括（）。

答案： 监理例会;监理专题会议;第一次工地会议

题目： 监理员无权从事下列哪些工作（）。

答案： 批复工程计量;现场指示停工

题目： 建设监理的主要依据包括（）。

答案： 国家和水利部有关工程建设的法律、法规和规章;经批准的工程建设项目设计文件及其他相关文件;水利行业工程建设有关技术标准和强制性条文;监理合同、施工合同等合同文件。

题目： 建设监理制作为一个科学的管理体系，其主要构成包括（）。

答案： 法律法规体系;基本模式;组织体系

题目： 水利工程建设管理三项制度改革是指（）。

答案： 建设监理制;项目法人责任制;招标投标制

题目： 水利工程施工监理专业资质等级分为（）。

答案： 丙级;甲级;乙级

题目： 水利建设项目按建设项目规模或投资总量大小，一般分为（）。

答案： 大型项目;小型项目;中型项目

题目： 水利建设项目管理的目标包括（）。

答案： 进度;质量;投资

题目： 下列文件中，哪些文件应在监理合同签订后编制（）。

答案： 监理实施细则;监理规划

题目： 下列协调工作中，哪些协调工作属于监理人应履行的合同义务（）。

答案： 协调各承包单位的施工干扰;协调项目法人和承包单位的关系;协调施工进度与资源供给

题目： 现场监理工作方法主要有（）。

答案： 旁站;巡视

题目： 项目法人的主要职责包括（）。

答案： 负责对工程建设进度、质量、资金等进行管理、检查和监督;负责落实工程建设计划和资金;负责组建项目法人在现场的建设管理机构;负责协调项目的外部关系

题目： 项目管理的基本职能一般包括（）。

答案： 计划职能;组织职能;协调职能;控制职能

题目： 项目一般具有以下三方面特性（）。

答案： 一次性和单件性;整体性;目标性

题目： 与监理规划相比，监理实施细则的特点有（）。

答案： 按进度;注重操作性;分专业

题目： 直线型组织机构具有（）特点。

答案： 决策效率高;命令系统自上而下呈直线关系

题目： 直线—职能型组织机构的特点是（）。

答案： 比直线型所需人员数量多;比直线型管理效果好

题目： 总监理工程师不得将下列哪些工作授权给其他监理人员完成（）。

答案： 签发各类付款证书;主持编制监理规划

题目： 总监理工程师不得将以下哪些工作授权给其他监理人员完成（）。

答案： 签发变更和索赔有关文件;签发工程移交证书;审批承包人提交的施工组织设计

题目： 组织理论分为两个相互联系的分支学科，即组织（）学。

答案： 结构;行为

形考任务二

题目顺序是随机的，使用查找功能（Ctrl+F）进行搜索

判断题：《合同法》规定：依法成立的合同，自成立时生效。

答案：对

判断题：曾因在招标活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的专家在一年后可以担任评标委员会成员。

答案：错

判断题：当事人采用合同书形式订立合同的，要约方的办公地点为合同成立的地点。

答案：错

判断题：当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。

答案：对

判断题：法人作为合同当事人，不需要具有相应的民事权利能力和民事行为能力。

答案：错

判断题：合同变更是指合同当事人一方依法将其合同的权利和（或）义务全部或部分地转让给第三人。

答案：错

判断题：合同标的是合同法律关系的客体，是合同当事人双方权利义务所共同指向的对象。

答案：对

判断题：合同的转让是合同主体的变更，而不是合同内容的变更。

答案：对

判断题：两个以上法人或者其它组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

答案：对

判断题：列入中央和地方建设计划的大型水利工程建设项目应使用《水利工程施工监理合同示范文本》。

答案：对

判断题：列入中央和地方建设计划的中型水利工程建设项目可以自行决定是否使用《水利工程施工监理合同示范文本》。

答案：错

判断题：使用国有资金投资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

答案：对

判断题：投标人或者投标人主要负责人的近亲属可以担任评标委员会成员。

答案：错

判断题：一个招标项目可以编制多个标底。

答案：错

判断题：一个招标项目只能编制一个标底。

答案：对

判断题：有关婚姻关系的协议适用合同法。

答案：错

判断题：在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容应当一致。

答案：对

判断题：招标项目的标底就是投标人的报价。

答案：错

判断题：招标项目主管部门或者行政监督部门的人员可以担任评标委员会成员，但是不能超过两人。

答案：错

判断题：资格预审是在工程项目正式招标前，对投标人进行的资格调查，以确定投标人是否有能力承担并完成该工程项目。

答案：对

单选题：依照《招标投标法》，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

答案：3

单选题：（）不属于施工承包合同文件。

答案：可行性研究报告

单选题：（）是希望和他人订立合同的意思表示。

答案：要约

单选题：承诺()生效。

答案：到达要约人时

单选题：根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是（）。

答案：委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名

单选题：根据我国有关法规规定，下列关于招标文件出售的说法中，正确的是（）。

答案：招标文件售出后，不予退还

单选题：关于合同变更说法不正确的是（）。

答案：任何一方均可自行决定变更内容

单选题：关于评标内容的表述中，不正确的是（）。

答案：投标报价中大小写不一致的以小写为准

单选题：关于资格预审作用的叙述中，不正确的是（）。

答案：可以有效地提高投标人的信誉

单选题：甲、乙、丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是()。

答案：新要约

单选题：建设工程项目招标时，工程量清单通常由（）提供。

答案：建设单位

单选题：开标应当在招标文件确定的（）公开进行

答案：提交投标文件截止时间的同一时间

单选题：某按工程量清单计划的招标工程，投标人在复核工程量清单时发现工程数量与设计文件和现场实际有较大的差异，则投标人的正确处理方式是（）。

答案：以适当的方式要求业主澄清，视结果进行投标

单选题：评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前（）个工作日内确定。

答案：30

单选题：评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并标明排列顺序。

答案：1～3

单选题：评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

答案：三分之二

单选题：如果合同违反了法律、行政法规的强制性规定，合同无效，（）无效。

答案：自始

单选题：施工招标过程中，在资格预审文件发售后，购买文件的投标意向者可能对资格预审文件提出各种疑问，投标意向者应将这些疑问以（）。

答案：书面形式提交业主

单选题：违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行合同，违约方应（）。

答案：继续履行

单选题：下列不是公开招标的优点的是（）。

答案：只需要发出投标邀请函

单选题：下列关于资格预审，错误的是（）。

答案：对于任何一个投标意向者提出疑问的答复，仅须通知该投标意向者即可

单选题：下列哪一项不是《合同法》规定的可撤销合同应具备的条件（）。

答案：合同金额过高

单选题：邀请招标与公开招标的不同点是（）。

答案：潜在投标人的范围不同

单选题：依法必须进行招标的项目其招标投标活动（）的限制。

答案：不受地区或者部门

单选题：依照《招标投标法》，投标人少于（）个的，招标人应当重新招标。

答案：3

单选题：以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标的方式是（）。

答案：公开招标

单选题：在建设工程合同的订立过程中，招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书，为（）。

答案：承诺

单选题：在建设工程合同订立的过程中，招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为（）。

答案：要约邀请

单选题：在招标文件发售后，招标人收到了某位投标人对招标文件有关问题要求澄清的函件，招标人应如何处理？（）

答案：对问题进行澄清，并书面通知所有潜在投标人

单选题：招标代理机构是依法成立、从事招标代理业务并提供相关服务的（）。

答案：社会中介组织

单选题：招标人是依照《招标投标法》规定提出招标项目进行招标的（）。

答案：法人

单选题：招标人在中标通知书中写明的合同价应是（）。

答案：投标报价

单选题：招标人自招标文件或资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（）。

答案：5个工作日

多选题：()不属于《合同法》调整范围。

答案："组织内部的管理关系；收养监护；政府的经济管理活动"

多选题：采用综合评估法评标，中标人应符合什么条件？（）

答案："能满足招标文件各项要求并且经评审的投标价格最低；投标价格不低于成本"

多选题：当事人订立合同，应当具有相应的（）。

答案："民事行为能力；民事权利能力"

多选题：当事人订立合同，应具备的主体资格指()。

答案："具有相应的民事行为能力；具有相应的民事权利能力"

多选题：当事人订立合同，有（）。

答案："公证形式；书面形式；批准形式；口头形式"

多选题：根据相关规定，以下对于评标委员会的说法哪些是正确的（）。

答案："成员人数应为5人以上的单数；技术、经济等方面的专家不得少于成员总人数的三分之二"

多选题：合同变更的特征是（）。

答案："属于合同内容的变更；只能针对未履行部分实施变更"

多选题：合同订立一般要经过（）。

答案："承诺；要约"

多选题：合同是平等主体的（）之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。

答案："法人；自然人；其他组织"

多选题：具有限制民事行为能力的自然人是指（）。

答案："10以上未满18岁的健康人；不能完全辨别自己行为的精神病人"

多选题：评标的过程应包括评标的准备与（）。

答案："详细评审；初步评审"

多选题：属于无效合同的情形包括（）。

答案："恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的；违反法律、行政法规的强制性规定的；损害社会公共利益的；以合法形式掩盖非法目的"

多选题：投标文件必须实质性地响应招标文件的条件和要求，何为实质性不响应？（）

答案："明显不符合技术规格、技术标准的要求；投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限"

多选题：我国招标投标法规定，招标方式分为（）。

答案："公开招标；邀请招标"

多选题：在评标阶段，以下哪些做法是错误的（）。

答案："经招标人同意的投标人可以修改其投标内容和报价；邀请部分投标人代表参与评标过程；在开标会议上公开标底"

多选题：在施工合同实施中，（）的关系不是合同的法律关系。

答案："发包人和分包人；监理人和承包人"

多选题：在下列情况中，应视为无效投标的投标文件有（）。

答案："提交未盖投标企业公章的标书；提交未密封的标书；未同时提交投标担保的标书"

多选题：招标投标活动应遵守（）原则。

答案："诚实信用；公开；公正；公平"

形考任务三

1：紧后工作最迟开始时间

2：确定计划中的关键工作和时差

3：工作的开始或结束

4：工作之间的逻辑关系

5：总时差

6：最早开始时间等于最迟开始时间

7：关键线路上不能有虚工作

8：工作

9：8

10：影响总工期１天

11：7万元

12：承包人擅自完成的增加项目

13：不应予以计量支付

14：最终付款证书

15：不包括预付款和价格调整金额

16：保留金

17：检查

18：政府质量监督部门

19：承包人

20：设计

21：网络计划中,关键路线至少有一条; 在确定型网络计划中关键路线的时间长度最长; 网络计划中,关键路线可能有多条

22：可能因为非关键工作的拖延而改变; 可能因为关键工作持续时间的缩短而改变

23：可以利用计算机计算、优化和调整进度计划; 通过时间参数计算，可以找到关键工作和关键路线; 能明确表达各项工作之间的逻辑关系

24：紧后工作; 紧前工作

25：计量项目必须确实已经完成或属于项目的已完成部分; 计量方法必须符合合同的规定; 计量项目必须是合同中规定的项目; 计量项目必须通过检验，质量达到合同规定的标准要求

26：项目检查、分析实际投资值和计划投资值偏差的依据; 项目筹措资金的依据; 审核承包人施工进度计划、现金流计划的依据; 审核承包人工程施工进度款申请的参考依据

27：承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进点组织施工和未按签署协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误; 承包人违反合同规定私自将工程的一部分分包出去; 承包人违反合同规定使用不合格的材料和工程设备; 未经监理人批准，承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备撤离工地

28：一般质量事故; 特大质量事故; 较大质量事故; 重大质量事故

29：处理后对工程的寿命和功能的影响; 直接经济损失; 处理所需时间

30：事故原因不查清楚不放过; 补救和防范措施不落实不放过; 事故主要责任者和职工未受教育不放过

31：对

32：错

33：对

34：错

35：错

36：错

37：对

38：错

39：对

40：错

形考任务四

1：监理人

2：不可原谅的拖期

3：可原谅但不予补偿的拖期

4：完工付款证书

5：合同工程完工证书

6：承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔

7：监理人

8：承包人未按合同条件向分包人付款

9：由于发包人修改工程内容而导致材料实际用量超过计划用量所增加的材料费

10：承包人

11：单位工程

12：单元工程

13：单元工程

14：单元工程

15：单位工程

16：5

17：合格

18：1年

19：竣工

20：可评定为合格

21：进度协调引起监理人发出的变更指令; 设计变更; 施工现场条件的变化;工程范围发生变化

22：证据部分; 根据部分; 计算部分; 总论部分

23：应由发包人提供的设备和材料到货拖延; 发包人没有按时提供进场道路、场地、测量网点

24：工程质量不符合施工规程的要求而造成返工; 施工组织协调不好

25：不给予经济补偿; 不延长工期

26：施工质量检验与评定资料齐全; 主要分部工程质量优良

27：中间产品质量全部合格;所含单元工程质量全部合格;所含单元工程70%以上达到优良等级

28：可持续性评价; 过程评价; 经济评价; 影响评价

29：地下洞室的开挖; 加固处理和排水工程; 主要建筑物的地基开挖; 地基防渗

30：按现行国家或行业技术标准，评定工程质量等级; 鉴定工程是否达到设计标准; 对验收遗留问题提出处理意见

31：错

32：错

33：错

34：对

35：对

36：错

37：对

38：错

39：对

40：对