**《04348建设法规》网上1---4形成性考核参考答案1**

一、单项选择题（50分）

题目1

满分2.00

题干

1.法律有广义和狭义之分，狭义上的法律，仅指（ ）

A. 全国人大及其常委会制定的规范性文件

B. 《立法法》调整的各类法的规范性文件

C. 直接规范工程建设行为的法律

D. 与工程建设行为密切相关的法律

正确答案是：全国人大及其常委会制定的规范性文件

题目2

满分2.00

题干

2.工程建设活动的核心是（ ）

A. 工程的功能

B. 工程的成本

C. 工程的质量和安全

D. 工程的规模大小

正确答案是：工程的质量和安全

题目3

满分2.00

题干

3. 国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是（ ）

A. 国家标准

B. 国家法律

C. 行业标准

D. 建设法律

正确答案是：行业标准

题目4

满分2.00

题干

4.工程建设活动确保工程建设的安全就是（ ）

A. 确保工程建设符合有关适用、安全、经济、美观等各项指标的要求

B. 确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失

C. 确保工程建设按照规定时间竣工验收

D. 确保工程建设投资效益最大化

正确答案是：确保工程建设不能引起人身伤亡和财产损失

题目5

满分2.00

题干

5.建设领域专门的法律不包括（ ）

A. 《城乡规划法》

B. 《合同法》

C. 《建筑法》

D. 《城市房地产管理法》

正确答案是：《合同法》

题目6

满分2.00

题干

6. 行政法规的制定者是（ ）

A. 全国人民代表大会

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 国务院

D. 国务院直属机构

正确答案是：国务院

题目7

满分2.00

题干

7. 法人是指（ ）

A. 具有民事权利主体资格的社会组织

B. 具有中华人民共和国国籍的人

C. 自然人

D. 合同双方的行为主体

正确答案是：具有民事权利主体资格的社会组织

题目8

满分2.00

题干

8. 非法人组织和法人的相同之处是（ ）

A. 都具有法人资格

B. 均可独立承担民事责任

C. 二者都是自然人

D. 二者都是组织体，而非自然人

正确答案是：二者都是组织体，而非自然人

题目9

满分2.00

题干

9. 代理以代理权产生根据的不同分为（ ）

A. 委托代理和法定代理

B. 无权代理和表见代理

C. 委托代理和表见代理

D. 无权代理和法定代理

正确答案是：委托代理和法定代理

题目10

满分2.00

题干

10. 虽无代理权但表面上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是（ ）

A. 法定代理

B. 委托代理

C. 无权代理

D. 表见代理

正确答案是：表见代理

题目11

满分2.00

题干

11. 物权中最重要也最完全的一种权利是（ ）

A. 所有权

B. 使用物权

C. 用益物权

D. 占有权

正确答案是：所有权

题目12

满分2.00

题干

12. 所有权最基本的权能，最核心的内容是（ ）

A. 使用

B. 占有

C. 收益

D. 处分

正确答案是：处分

题目13

满分2.00

题干

13. 建设用地使用权出让有三种形式分别是（ ）

A. 占有、经营和赠与

B. 承包、竞拍和指定

C. 使用、招标和投标

D. 协议、招标和拍卖

正确答案是：协议、招标和拍卖

题目14

满分2.00

题干

14. 债的客体也称债的标的，是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为，统称为（ ）

A. 偿还

B. 见证

C. 给付

D. 交换

正确答案是：给付

题目15

满分2.00

题干

15. 管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务指的是（ ）

A. 合同

B. 不当得利

C. 侵权

D. 无因管理

正确答案是：无因管理

题目16

满分2.00

题干

16. 施工许可证的申请领取，负责单位是（ ）

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

正确答案是：建设单位

题目17

满分2.00

题干

17. 建设项目的投资者是（ ）

A. 建设单位

B. 设计单位

C. 施工单位

D. 监理单位

正确答案是：建设单位

题目18

满分2.00

题干

18. 建设单位依照国家有关规定向计划行政主管部门申请准予开工的文件指的是（ ）

A. 施工方案

B. 监理合同

C. 设计图纸

D. 开工报告

正确答案是：开工报告

题目19

满分2.00

题干

19. 在城市、镇规划区，规划许可证包括（ ）

A. 乡村用地规划许可证和建设工程规划许可证

B. 建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

C. 乡村建设规划许可证和建设工程规划许可证

D. 建设用地规划许可证和乡村建设规划许可证

正确答案是：建设用地规划许可证和建设工程规划许可证

题目20

满分2.00

题干

20. 施工许可证的有效期限为（ ）

A. 三个月

B. 四个月

C. 五个月

D. 六个月

正确答案是：三个月

题目21

满分2.00

题干

21. 《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产不低于（ ）

A. 1亿元

B. 2亿元

C. 4000万元

D. 1000万元

正确答案是：1亿元

题目22

满分2.00

题干

22. 企业资产是指（ ）

A. 企业的资产总额减去负债以后的净额

B. 企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源

C. 企业从事工程建设活动的资质条件

D. 企业注册建造师数量

正确答案是：企业拥有或控制的能以货币计量的经济资源

题目23

满分2.00

题干

23. 下列不属于企业申请建筑业企业资质应当提交材料的一项是（ ）

A. 企业营业执照正副本复印件

B. 企业资产证明文件复印件

C. 企业主要人员证明文件复印件

D. 企业成立年限证明文件

正确答案是：企业成立年限证明文件

题目24

满分2.00

题干

24. 注册建造师执业资格考试分为（ ）

A. 综合建造师考试和专业建造师考试

B. 特级建造师考试和一级建造师考试

C. 一级建造师考试和二级建造师考试

D. 专业建造师考试和基础建造师考试

正确答案是：一级建造师考试和二级建造师考试

题目25

满分2.00

题干

25．下列行为属于注册建造师应履行义务的一项是( )

A. 在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益

B. 使用注册建造师名称

C. 遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德

D. 签署有虚假记载等不合格的文件

正确答案是：遵守法律、法规和有关管理规定，恪守职业道德

信息文本

二、判断题（20分）

题目26

满分2.00

题干

1．建设工程法指的是规范工程建设行为的法律，专指直接规范工程建设行为的法律。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目27

满分2.00

题干

2．社会主义市场经济是法制经济，工程建设活动应当依法行事。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目28

满分2.00

题干

3．法律是集中反映统治阶级的意志和利益，规定国家制度、社会制度的基本原则，具有最高法律效力的根本大法。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目29

满分2.00

题干

4．新法、旧法对同一事项有不同规定时，旧法的效力优于新法。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目30

满分2.00

题干

5．法人承担民事责任后，依照法律或者法人章程的规定，不可以向有过错的法定代表人追偿。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目31

满分2.00

题干

6．建筑工程施工许可证是施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目32

满分2.00

题干

7．中止施工，是指建设工程开工后，在施工过程中因特殊情况的发生而中途停止施工的情形。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目33

满分2.00

题干

8．工程建设活动属于一般的经济活动，其从业单位所具备条件的高低直接影响到建设工程质量和安全生产。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目34

满分2.00

题干

9．建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目35

满分2.00

题干

10．承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，可适当跨越业务范围内承揽工程。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

信息文本

三、多项选择题（30分）

题目36

满分3.00

题干

1.建设工程法的基本原则包括（ ）

A. 确保工程建设质量与安全原则

B. 符合国家的工程建设安全标准原则

C. 从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则

D. 不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则

E. 合法权利受法律保护原则

The correct answers are: 确保工程建设质量与安全原则 , 符合国家的工程建设安全标准原则, 从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则, 不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则, 合法权利受法律保护原则

题目37

满分3.00

题干

2.建设工程法的作用具体表现为( )

A. 指引作用

B. 评价作用

C. 教育作用

D. 预测作用

E. 强制作用

The correct answers are: 指引作用 , 评价作用, 教育作用, 预测作用, 强制作用

题目38

满分3.00

题干

3.下列关于法的效力层级说法正确的有( )

A. 行政法规具有最高的法律效力

B. 上位法优于下位法

C. 特别法优于一般法

D. 新法优于旧法

E. 宪法至上

The correct answers are: 上位法优于下位法, 特别法优于一般法, 新法优于旧法, 宪法至上

题目39

满分3.00

题干

4.根据成立的目的，法人分为。( )

A. 营利法人

B. 特别法人

C. 非营利法人

D. 新法人

E. 非常法人

The correct answers are: 营利法人, 特别法人, 非营利法人

题目40

满分3.00

题干

5.滥用代理权主要包括( )

A. 法定代理

B. 委托代理

C. 恶意串通的代理

D. 自己代理

E. 双方代理

The correct answers are: 恶意串通的代理, 自己代理, 双方代理

题目41

满分3.00

题干

6.物权是权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括 ( )

A. 处分权

B. 抵押权

C. 所有权

D. 用益物权

E. 担保物权

The correct answers are: 所有权, 用益物权, 担保物权

题目42

满分3.00

题干

7.债的要素，即债的构成所必须具备的要件，包括债的 ( )

A. 偿还

B. 主体

C. 客体

D. 内容

E. 赊欠

The correct answers are: 主体, 客体, 内容

题目43

满分3.00

题干

8.申请领取施工许可证，应当具备的条件包括( )

A. 已经办理该建筑工程用地批准手续

B. 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

C. 已经确定建筑施工企业

D. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E. 有保证工程质量和安全的具体措施

The correct answers are: 已经办理该建筑工程用地批准手续, 需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求, 已经确定建筑施工企业, 有满足施工需要的施工图纸及技术资料, 有保证工程质量和安全的具体措施

题目44

满分3.00

题干

9.建筑业企业资质分为( )

A. 施工总承包资质

B. 专业承包资质

C. 施工劳务资质

D. 施工分包资质

E. 专业转包资质

The correct answers are: 施工总承包资质, 专业承包资质, 施工劳务资质

题目45

满分3.00

题干

10.注册建造师享有的权利包括( )

A. 使用注册建造师名称

B. 在规定范围内从事执业活动

C. 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章

D. 保管和使用本人注册证书、执业印章

E. 对本人执业活动进行解释和辩护

The correct answers are: 使用注册建造师名称, 在规定范围内从事执业活动, 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章, 保管和使用本人注册证书、执业印章, 对本人执业活动进行解释

和辩护

《04348建设法规》网上1---4形成性考核参考答案2

信息文本

一、单项选择题（50分）

题目1

满分2.00

题干

1. 建设工程的发包方式主要有两种，分别是（ ）

A. 间接发包和直接发包

B. 招标发包和直接发包

C. 邀请发包和间接发包

D. 指令发包和直接发包

正确答案是：招标发包和直接发包

题目2

满分2.00

题干

2. 招标方式可分为（ ）

A. 竞争招标和公开招标

B. 公开招标和邀请招标

C. 非竞争招标和间接招标

D. 有限竞争招标和指定招标

正确答案是：竞争招标和公开招标

题目3

满分2.00

题干

3．下列不是招标公告或者投标邀请书必须载明内容的一项是( )

A. 对投标人的资质等级的要求

B. 招标项目的内容、规模、资金来源

C. 招标项目的实施地点和工期

D. 招标项目负责人的名称

正确答案是：招标项目负责人的名称

题目4

满分2.00

题干

4. 负责主持开标的是（ ）

A. 投标人

B. 招标人

C. 竞标人

D. 中标人

正确答案是： 招标人

题目5

满分2.00

题干

5．评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单，中标候选人应当不超过 ( )

A. 3个

B. 5个

C. 7个

D. 9个

正确答案是：3个

题目6

满分2.00

题干

6. 下列关于评标说法有误的一项是（ ）

A. 评标由招标人依法组建的评标委员会负责

B. 任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果

C. 招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据

D. 评标委员会成员可以适当私下接触投标人

正确答案是：评标委员会成员可以适当私下接触投标人

题目7

满分2.00

题干

7. 下列关于建设工程分包说法有误的一项是（ ）

A. 建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包

B. 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位

C. 总承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给他人

D. 不具备资质条件的单位不允许承包建设工程，也不得承接分包工程

正确答案是：总承包单位可将其承包的全部建筑工程转包给他人

题目8

满分2.00

题干

8．施工单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为，指的是（ ）

A. 承包

B. 转包

C. 总包

D. 发包

正确答案是：转包

题目9

满分2.00

题干

9．下列关于挂靠说法有误的一项是( )

A. 没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的属于挂靠范畴

B. 资质等级高的借用资质等级低的承揽工程不属于挂靠

C. 挂靠属于违法行为

D. 对认定有挂靠行为的施工单位或个人应给予相应的惩罚

正确答案是：资质等级高的借用资质等级低的承揽工程不属于挂靠

题目10

满分2.00

题干

10. 下列关于违法行为的行政管理措施说法有误的一项是（ ）

A. 建设单位违法发包，拒不整改不予办理质量监督、施工许可等手续

B. 对认定有转包行为的施工单位，可依法限制其招标投标行为

C. 对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人

D. 停业整顿期间，施工单位可继续承揽新的工程项目

正确答案是：停业整顿期间，施工单位可继续承揽新的工程项目

题目11

满分2.00

题干

11. 依双方当事人是否互负给付义务，合同可分为（ ）

A. 有偿合同与无偿合同

B. 要式合同与不要式合同

C. 双务合同和单务合同

D. 束己合同与涉他合同

正确答案是：双务合同和单务合同

题目12

满分2.00

题干

12. 发出要约的一方称为（ ）

A. 受要约人

B. 甲方

C. 要约人

D. 乙方

正确答案是：要约人

题目13

满分2.00

题干

13．要约的撤回与要约的撤销的区别在于( )

A. 要约内容不同

B. 行为发生时间不同

C. 要约人不同

D. 形式不同

正确答案是：行为发生时间不同

题目14

满分2.00

题干

14. 下列关于合同成立说法有误的一项是（ ）

A. 合同成立是指当事人完成了签订合同过程，并就合同内容协商一致

B. 合同成立不同于合同生效

C. 合同成立只要一方当事人签订即可成立

D. 合同成立需经历要约与承诺两个阶段

正确答案是：合同成立只要一方当事人签订即可成立

题目15

满分2.00

题干

15. 在合同中规定了一定的条件，并且把该条件的成就与否作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同指的是（ ）

A. 可变更合同

B. 可撤销合同

C. 附条件合同

D. 附期限合同

正确答案是：附条件合同

题目16

满分2.00

题干

16. 合同履行又称为（ ）

A. 合同成立

B. 合同生效

C. 债的清偿

D. 债的生成

正确答案是：债的清偿

题目17

满分2.00

题干

17．下列关于合同履行相关说法有误的一项是（ ）

A. 当事人约定的债务人之外第三人不可作为履行人

B. 合同履行的主体包括完成履行的一方（履行人）和接受履行的一方（履行受领人）

C. 约定代为履行债务的第三人的不履行责任却要由原债务人承担

D. 通常情况下，完成履行的一方首先是债务人，包括债务人的代理人

正确答案是：当事人约定的债务人之外第三人不可作为履行人

题目18

满分2.00

题干

18．债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使债权的权利指的是( )

A. 抗辩权

B. 代位权

C. 处分权

D. 撤销权

正确答案是：代位权

题目19

满分2.00

题干

19.合同的约定变更是指（ ）

A. 广义的合同变更

B. 合同主体的变更

C. 当事人经过协商达成一致意见，变更合同

D. 当事人不经过协商而变更合同

正确答案是：当事人经过协商达成一致意见，变更合同

题目20

满分2.00

题干

20．合同义务转移是指（ ）

A. 合同当事人一方将其合同权利义务一并转让给第三方，由该第三方继受这些权利义务

B. 由于一定的法律事实发生，使合同设定的权利义务归于消灭的法律现象

C. 在不改变合同权利义务内容基础上，承担合同义务的当事人将其义务转由第三人承担

D. 合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人

正确答案是：在不改变合同权利义务内容基础上，承担合同义务的当事人将其义务转由第三人承担

题目21

满分2.00

题干

21.债权人无正当理由拒绝接受履行或其下落不明，或数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务，经公证机关证明或人民法院的裁决，债务人可以将履行的标的物提交有关部门保存的行为称为（ ）

A. 逮捕

B. 混同

C. 转让

D. 提存

正确答案是：提存

题目22

满分2.00

题干

22.违约责任是指（ ）

A. 当事人一方在合同约定的期限届满之前，明示或默示其将来不能履行合同

B. 合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的行为

C. 合同当事人不履行合同或者履行合同不符合约定而应承担的民事责任

D. 当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履的行为

正确答案是： 合同当事人不履行合同或者履行合同不符合约定而应承担的民事责任

题目23

满分2.00

题干

23．当事人在合同中或合同订立后约定因一方违约而应向另一方支付一定数额的金钱，称为（ ）

A. 违约金

B. 定金

C. 罚款

D. 滞纳金

正确答案是：违约金

题目24

满分2.00

题干

24. 下列关于不可抗力说法有误的一项是（ ）

A. 不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

B. 不可抗力一般分为自然事件和社会事件两类

C. 因不可抗力不能履行合同的任何情况都应全部免除责任

D. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任

正确答案是：因不可抗力不能履行合同的任何情况都应全部免除责任

题目25

满分2.00

题干

25.下列关于竣工日期相关说法有误的一项是（ ）

A. 建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

B. 竣工日期可以分为合同中约定的竣工日期和实际竣工日期

C. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

D. 约定的竣工日期是指承包人全面、适当履行了施工承包合同时的日期

正确答案是：约定的竣工日期是指承包人全面、适当履行了施工承包合同时的日期

信息文本

二、判断题（20分）

题目26

满分2.00

题干

1．采用公开招标可为所有的承包商提供一个平等竞争的机会，业主有较大的选择余地，有利于降低工程造价，提高工程质量和缩短工期。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目27

满分2.00

题干

2．招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目28

满分2.00

题干

3．招标代理机构与行政机关和其他国家机关必须存在隶属关系。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目29

满分2.00

题干

4．招标时，对投标人进行资格预审的，必须进行资格后审。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目30

满分2.00

题干

5．任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目31

满分2.00

题干

6．效力待订合同是指合同订立后尚未生效，须权利人追认才能生效的合同。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目32

满分2.00

题干

7．所谓附条件合同是指在合同中规定了一定的条件，并且把该条件的成就与否作为合同效力发生或者效力消灭的根据的合同。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目33

满分2.00

题干

8．代位权，是指债权人对于债务人危害其债权实现的不当行使，有请求人民法院予以撤销的权利。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目34

满分2.00

题干

9．合同变更分为约定变更和法定变更。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目35

满分2.00

题干

10．违约责任是指合同当事人不履行合同或者履行合同不符合约定而应承担的民事责任。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

信息文本

三、多项选择题（30分）

题目36

满分3.00

题干

1.下列必须进行招标的工程项目有( )

A. 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目

B. 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目

C. 使用国有资金投资项目

D. 国家融资项目

E. 使用国际组织或者外国政府资金的项目

The correct answers are: 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目, 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目, 使用国有资金投资项目, 国家融资项目, 使用国际组织或者外国政府资金的项目

题目37

满分3.00

题干

2.评标委员会应当否决其投标的情形有( )

A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

B. 投标联合体没有提交共同投标协议

C. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件

D. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

E. 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

The correct answers are: 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；, 投标联合体没有提交共同投标协议, 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件, 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价, 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价

题目38

满分3.00

题干

3.我国法律法规之所以禁止肢解发包，主要在于( )

A. 肢解发包可能导致发包人变相规避招标

B. 肢解发包会不利于投资和进度目标的控制

C. 肢解发包也会增加发包的成本

D. 肢解发包增加了发包人管理的成本

E. 肢解发包影响材料设备的采购

The correct answers are: 肢解发包可能导致发包人变相规避招标, 肢解发包会不利于投资和进度目标的控制, 肢解发包也会增加发包的成本, 肢解发包增加了发包人管理的成本

题目39

满分3.00

题干

4.下列属于违法发包的情形有( )

A. 建设单位将工程发包给个人的

B. 建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C. 未履行法定发包程序的

D. 建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的

E. 建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的

The correct answers are: 建设单位将工程发包给个人的, 建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的, 未履行法定发包程序的, 建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的, 建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其指定分包单位的

题目40

满分3.00

题干

5.建设工程承包制度包括、共同承包、分包等制度。( )

A. .总承包制度

B. 共同承包制度

C. 分包制度

D. 转包制度

E. 发包制度

The correct answers are: .总承包制度, 共同承包制度, 分包制度

题目41

满分3.00

题干

6. 要约的构成要件包括( )

A. 要约是由特定人作出的意思表示

B. 要约必须具有订立合同的意思表示

C. 要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出

D. 要约的内容必须具体明确

E. 要约必须采用口头形式

The correct answers are: 要约是由特定人作出的意思表示, 要约必须具有订立合同的意思表示, 要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出, 要约的内容必须具体明确

题目42

满分3.00

题干

7. 下列属于无效合同的有( )

A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益

B. 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

C. 以合法形式掩盖非法目的

D. 损害社会公共利益

E. 违反法律、行政法规的强制性规定

The correct answers are: 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益, 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同, 以合法形式掩盖非法目的, 损害社会公共利益, 违反法律、行政法规的强制性规定

题目43

满分3.00

题干

8. 合同当事人履行合同时，应遵循的原则有( )

A. 全面、适当履行的原则

B. 遵循诚实信用的原则

C. 公平合理，促进合同履行的原则

D. 当事人一方不得擅自变更合同的原则

E. 维护弱势方的原则

The correct answers are: 全面、适当履行的原则, 遵循诚实信用的原则, 公平合理，促进合同履行的原则, 当事人一方不得擅自变更合同的原则

题目44

满分3.00

题干

9. 抗辩权是指在双务合同中，在符合法定条件时，当事人一方可以暂时拒绝对方当事人的履行要求的权利，其包括( )

A. 同时履行抗辩权

B. .先履行抗辩权

C. 不安抗辩权

D. 后履行抗辩权

E. 代位抗辩权

The correct answers are: 同时履行抗辩权, .先履行抗辩权, 不安抗辩权

题目45

满分3.00

题干

10. 合同转让的类型有( )

A. 合同权利转让

B. 合同义务转移

C. 合同权利义务概括转让

D. 合同义务解除

E. 合同权利赠与

The correct answers are: 合同权利转让, 合同义务转移, 合同权利义务概括转让

《04348建设法规》网上1---4形成性考核参考答案3

信息文本

一、单向选择题（50分）

题目1

满分2.00

题干

1.下列关于建筑施工企业应具备的安全生产条件说法有误的一项是（ ）

A. 应保证本单位安全生产条件所需资金的投入

B. 管理人员和作业人员每三年进行1次安全生产教育培训并考核合格

C. 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员

D. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

正确答案是：管理人员和作业人员每三年进行1次安全生产教育培训并考核合格

题目2

满分2.00

题干

2.安全生产许可证的有效期为（ ）

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

正确答案是：3年

题目3

满分2.00

题干

3．下列关于“施工安全生产许可证制度”说法有误的一项是（ ）

A. 未取得安全生产许可证不可擅自从事施工活动

B. 安全生产许可证有效期满未办理延期手续不可继续从事施工活动

C. 建筑施工企业可以转让安全生产许可证

D. 建筑施工企业提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理

正确答案是：建筑施工企业可以转让安全生产许可证

题目4

满分2.00

题干

4.建筑施工企业落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人是（ ）

A. 总经理

B. 法定代表人

C. 总工程师

D. 总会计师

正确答案是：法定代表人

题目5

满分2.00

题干

5．项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）

A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

正确答案是：80%

题目6

满分2.00

题干

6.企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为（ ）

A. 管理人员

B. 安管人员

C. 企业领导

D. 项目经理

正确答案是：安管人员

题目7

满分2.00

题干

7．建筑企业要对新职工进行安全培训不少于（ ）

A. 2学时

B. 5学时

C. 16学时

D. 32学时

正确答案是：32学时

题目8

满分2.00

题干

8．下列关于“施工单位安全生产教育培训制度”说法有误的一项是（ ）

A. 单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程

B. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度

C. 施工单位使用新设备时，无需对从业人员进行专门的安全生产教育和培训

D. 建筑特殊工种作业人员必须取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业

正确答案是：施工单位使用新设备时，无需对从业人员进行专门的安全生产教育和培训

题目9

满分2.00

题干

9．施工作业人员请求民事赔偿权是指（ ）

A. 作业人员有权获得安全生产所需的防护用品

B. 作业人员对危及生命安全和人身健康的行为有权提出批评、检举和控告

C. 作业人员有权要求建筑施工企业依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

D. 作业人员因生产安全事故受到损害，有权向本单位提出赔偿要求

正确答案是：作业人员因生产安全事故受到损害，有权向本单位提出赔偿要求

题目10

满分2.00

题干

10．不需专家论证的安全专项施工方案，经施工单位审核合格后报（ ）

A. 咨询单位

B. 设计单位

C. 建设单位

D. 监理单位

正确答案是：监理单位

题目11

满分2.00

题干

11．在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作不包括（ ）

A. 建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育

B. 在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏

C. 组织灭火和应急疏散演练

D. 安全技术交底

正确答案是：安全技术交底

题目12

满分2.00

题干

12.下列关于“政府主管部门对涉及安全生产事项的审查”说法有误的一项是（ ）

A. 建设工程没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证

B. 颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，可暂扣安全生产许可证

C. 违反法定程序颁发安全生产许可证，可以撤销

D. 对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发的安全生产许可证，不可撤销

正确答案是：对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发的安全生产许可证，不可撤销

题目13

满分2.00

题干

13．政府主管部门实施安全生产行政执法工作时，做法不当的一项是（ ）

A. 对依法应当给予行政处罚的行为，按照相关规定作出行政处罚决定

B. 对存在的重大事故隐患，即使排除后，也不允许恢复生产经营和使用

C. 重大事故排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员

D. 可对不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的违法生产场所予以查封

正确答案是：对存在的重大事故隐患，即使排除后，也不允许恢复生产经营和使用

题目14

满分2.00

题干

14.根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。其中，造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故，称为（ ）

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

正确答案是：特别重大事故

题目15

满分2.00

题干

15．安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过（ ）

A. 1

B. 1

C. 1

D. 1

正确答案是：1

题目16

满分2.00

题干

16.相比较来讲，与《建设工程质量管理条例》关系最为紧密的法律是（ ）

A. 《中华人民共和国建筑法》

B. 《中华人民共和国刑法》

C. 《中华人民共和国合同法》

D. 《中华人民共和国招投标法》

正确答案是：《中华人民共和国建筑法》

题目17

满分2.00

题干

17. 建设单位向勘察单位提供的资料主要包括（ ）

A. 勘察任务书、项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料

B. 可行性研究报告等立项文件，设计任务书，有关城市规划、专业规划设计条件

C. 给施工单位的资料和建设单位与施工单位签订的承包合同

D. 建设用地的征用资料，施工图纸及技术资料，建设资金和主要建筑材料

正确答案是：勘察任务书、项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料

题目18

满分2.00

题干

18.承包单位以低于企业个别成本的报价竞标且中标的话，其在承包工程后，为了减少开支，降低成本，往往采取偷工减料、以次充好、粗制滥造等手段，致使工程出现质量问题，影响工程效益的发挥，将损害各方利益，其中利益损害最为严重的是（ ）

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 施工单位

正确答案是：建设单位

题目19

满分2.00

题干

19.在工程设计使用年限内，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位五方责任主体的首要质量责任为（ ）

A. 赔偿责任

B. 保修责任

C. 刑事责任

D. 监督责任

正确答案是：保修责任

题目20

满分2.00

题干

20．项目负责人质量终身责任制的核心问题是（ ）

A. 责任期限

B. 责任主体

C. 责任赔偿

D. 责任信息管理

正确答案是：责任期限

题目21

满分2.00

题干

21．建设单位应当建立建筑工程各方主体项目负责人质量终身责任信息档案，工程竣工验收合格后移交（ ）

A. 监理部门

B. 城建档案管理部门

C. 施工单位

D. 设计勘察部门

正确答案是：城建档案管理部门

题目22

满分2.00

题干

22.根据 《建设工程质量管理条例》的相关规定，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检査职责时，无权采取的措施是（ ）

A. 要求被检査的单位提供有关工程质量的文件和资料

B. 进入被检查单位的施工现场进行检查

C. 发现有影响工程质量的问题时，责令改正

D. 发现构成犯罪的工程质量问题，追究负责人刑事责任

正确答案是：发现构成犯罪的工程质量问题，追究负责人刑事责任

题目23

满分2.00

题干

23．施工图完成并经审查合格后，设计文件的编制工作已经完成，但并不是设计工作的完成，设计单位仍应就设计文件向施工单位作详细的说明，也就是通常所说的（ ）

A. 设计交底

B. 事故分析

C. 工程检测

D. 见证取样

正确答案是：设计交底

题目24

满分2.00

题干

24．发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，通常是指（ ）

A. 建筑工程质量定金

B. 建筑工程质量保证金

C. 合同违约金

D. 质量缺陷赔偿金

正确答案是：建筑工程质量保证金

题目25

满分2.00

题干

25．通常情况下，缺陷责任期的起计日为（ ）

A. 工程通过竣工验收之日

B. 工程合同签订之日

C. 工程正式开工之日

D. 工程提交竣工报告之日

正确答案是：工程通过竣工验收之日

信息文本

二、判断题（20分）

题目26

满分2.00

题干

1．安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目27

满分2.00

题干

2．中央管理的建筑施工企业下属分公司必须向国务院建设主管部门申请领取安全生产许可证。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目28

满分2.00

题干

3．建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目29

满分2.00

题干

4．建设单位在编制工程概算时，就应当合理确定保障建设工程施工安全所需的费用，并依法足额向施工单位提供，用来保障施工安全生产。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目30

满分2.00

题干

5．施工生产安全事故调查报告依法不得向社会公布，特殊情况除外。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目31

满分2.00

题干

6．建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目32

满分2.00

题干

7．当分包工程发生质量问题时，建设单位只可向总承包单位请求赔偿。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目33

满分2.00

题干

8．建设工程施工检测，应实行见证取样和送检制度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目34

满分2.00

题干

9．检测机构可以转包检测业务。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目35

满分2.00

题干

10．对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不应当负责返修。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

信息文本

三、多项选择题（30分）

题目36

满分3.00

题干

1. 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括( )

A. 建立、健全本单位安全生产责任制；

B. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C. 保证本单位安全生产投入的有效实施

D. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

E. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

The correct answers are: 建立、健全本单位安全生产责任制；, 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程, 保证本单位安全生产投入的有效实施, 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患, 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

题目37

满分3.00

题干

2.项目专职安全生产管理人员具有的主要职责包括（ ）

A. 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录

B. 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

C. 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处

D. 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改

E. 对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

The correct answers are: 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录, 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况, 对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处, 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改, 对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告

题目38

满分3.00

题干

3.监理单位的安全生产责任包括（ ）

A. 依法进行设计活动

B.

对建设工程安全生产承担监理责任

C.

对设计成果负责

D.

审查安全技术措施或专项施工方案

E.

处理施工安全事故隐患

The correct answers are:

对建设工程安全生产承担监理责任,

审查安全技术措施或专项施工方案,

处理施工安全事故隐患

题目39

满分3.00

题干

4.建筑施工特种工种包括（ ）

A. 建筑电工

B. 建筑架子工

C. 建筑起重信号司索工

D. 建筑起重机械司机

E. 建筑起重机械安装拆卸工

The correct answers are: 建筑电工, 建筑架子工, 建筑起重信号司索工, 建筑起重机械司机, 建筑起重机械安装拆卸工

题目40

满分3.00

题干

5.安全文明施工费包括（ ）

A. 环境保护费

B. 文明施工费

C. 安全施工费

D. 临时设施费

E. 材料购置费

The correct answers are: 环境保护费, 文明施工费, 安全施工费, 临时设施费

题目41

满分3.00

题干

6.事故调查组履行的职责包括（ ）

A. 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失

B. 认定事故的性质和事故责任

C. 提出对事故责任者的处理建议

D. 总结事故教训，提出防范和整改措施

E. 提交事故调查报告

The correct answers are: 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失, 认定事故的性质和事故责任, 提出对事故责任者的处理建议, 总结事故教训，提出防范和整改措施, 提交事故调查报告

题目42

满分3.00

题干

7.建设单位质量责任包括（ ）

A. 依法发包建设工程和采购设备材料

B. 向其他单位提供原始资料

C. 限制不合理的干预行为

D. 申领施工许可证过程中涉及的质量责任

E. 依法保证采购建筑材料等符合要求

The correct answers are: 依法发包建设工程和采购设备材料, 向其他单位提供原始资料, 限制不合理的干预行为, 申领施工许可证过程中涉及的质量责任, 依法保证采购建筑材料等符合要求

题目43

满分3.00

题干

8.下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（ ）

A. 用于承重结构的混凝土试块；

B. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C. 用于承重结构的钢筋及连接接头试件

D. 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块

E. 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

The correct answers are: 用于承重结构的混凝土试块；, 用于承重墙体的砌筑砂浆试块, 用于承重结构的钢筋及连接接头试件, 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块, 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

题目44

满分3.00

题干

9.项目负责人质量终身责任的三项制度包括（ ）

A. 书面承诺制度

B. 永久性标牌制度

C. 信息档案制度

D. 合同制度

E. 监理制度

The correct answers are: 书面承诺制度, 永久性标牌制度, 信息档案制度

题目45

满分3.00

题干

10.下列不属于保修范围的情况有（ ）

A. 因使用不当造成的质量缺陷

B. 第三方造成的质量缺陷

C. 不可抗力造成的质量缺陷

D. 施工单位使用建筑材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷

E. 施工单位未按照国家有关标准规范和设计要求施工所造成的质量缺陷

The correct answers are: 因使用不当造成的质量缺陷, 第三方造成的质量缺陷, 不可抗力造成的质量缺陷

《04348建设法规》网上1---4形成性考核参考答案4

信息文本

一、单项选择题（50分）

题目1

满分2.00

题干

1.担保的种类分为人的担保、物的担保、金钱担保和反担保，保证应属于（ ）

A. 人的担保

B. 物的担保

C. 金钱担保

D. 反担保

正确答案是：人的担保

题目2

满分2.00

题干

2.下列关于“抵押”相关说法有误的一项是（ ）

A. 抵押权是担保物权

B. 抵押权的成立以对标的物的占有为要件

C. 抵押权依抵押行为而设立

D. 抵押物是债务人或者第三人提供担保的财产

正确答案是：抵押权的成立以对标的物的占有为要件

题目3

满分2.00

题干

3．在建设工程活动中，最为常用的一种担保方式为（ ）

A. 保证

B. 抵押

C. 留置

D. 质押

正确答案是：保证

题目4

满分2.00

题干

4.依据保险合同实施形式的不同进行的分类，保险合同分为（ ）

A. 人身保险合同与财产保险合同

B. 强制保险合同与自愿保险合同

C. 人身保险合同与自愿保险合同

D. 财产保险合同与强制保险合同

正确答案是：强制保险合同与自愿保险合同

题目5

满分2.00

题干

5．财产保险合同是指（ ）

A. 以人的生命或身体为保险标的的保险合同

B. 依据法律的规定而强制实施的保险合同

C. 指以物或者其他财产利益为保险标的的保险合同

D. 基于投保人自己的意思而订立的保险合同

正确答案是：指以物或者其他财产利益为保险标的的保险合同

题目6

满分2.00

题干

6．受益人又称（ ）

A. 投保人

B. 保险人

C. 保证人

D. 保险金受领人

正确答案是：保险金受领人

题目7

满分2.00

题干

7．建筑职工意外伤害保险期限为（ ）

A. 建设工程开工之日起至竣工验收合格之日

B. 工程在工地动工之日起至工程的材料、设备运抵工地之日

C. 工程的材料、设备运抵工地之时至提交竣工报告之日

D. 建设工程合同签订之日至竣工验收合格之日

正确答案是：建设工程开工之日起至竣工验收合格之日

题目8

满分2.00

题干

8.建设工程纠纷主要分为（ ）

A. 建设工程民事纠纷和建设工程刑事纠纷

B. 建设工程刑事纠纷和建设工程行政纠纷

C. 建设工程民事纠纷和建设工程行政纠纷

D. 建设工程民事纠纷和建设工程治安纠纷

正确答案是：建设工程民事纠纷和建设工程行政纠纷

题目9

满分2.00

题干

9．建设工程民事纠纷的解决途径主要有四种，分别是（ ）

A. 和解、调解、仲裁和复议

B. 复议、调解、仲裁和民事诉讼

C. 和解、复议、仲裁和民事诉讼

D. 和解、调解、复议和民事诉讼

正确答案是：复议、调解、仲裁和民事诉讼

题目10

满分2.00

题干

10．行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而产生的纠纷，一般指的（ ）

A. 刑事纠纷

B. 治安纠纷

C. 民事纠纷

D. 行政纠纷

正确答案是：行政纠纷

题目11

满分2.00

题干

11．平等主体间的有关人身、财产权的纠纷，一般指的是（ ）

A. 刑事纠纷

B. 治安纠纷

C. 民事纠纷

D. 行政纠纷

正确答案是：民事纠纷

题目12

满分2.00

题干

12.民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式，指的是（ ）

A. 和解

B. 调解

C. 诉讼

D. 仲裁

正确答案是：和解

题目13

满分2.00

题干

13.下列关于“仲裁”相关说法有误的一项是（ ）

A. 仲裁机构通常是民间团体的性质，其受理案件的管辖权来自双方协议

B. 当事人的自愿性是仲裁最突出的特点

C. 仲裁由具有一定专业水平的专家担任仲裁员，是确保仲裁结果准确、公正的重要保障

D. 仲裁以公开审理为原则

正确答案是：仲裁以公开审理为原则

题目14

满分2.00

题干

14.下列能够体现“仲裁保密性特点”的一项是（ ）

A. 仲裁由具有一定专业水平的专家担任仲裁员

B. 仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系

C. 仲裁实行一裁终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力

D. 仲裁以不公开审理为原则

正确答案是：仲裁以不公开审理为原则

题目15

满分2.00

题干

15.下列关于“仲裁协议”相关说法有误的一项是（ ）

A. 仲裁协议是指当事人自愿将已经发生或者可能发生的争议通过仲裁解决的书面协议

B. 仲裁协议可以采用书面口头两种形式

C. 在民商事仲裁中，仲裁协议是仲裁的前提，没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁

D. 仲裁协议对当事人产生法律约束力

正确答案是：仲裁协议可以采用书面口头两种形式

题目16

满分2.00

题干

16.下列关于“仲裁庭”相关说法有误的一项是（ ）

A. 仲裁庭必须由三名仲裁员组成

B. 合议仲裁庭第三名仲裁员是首席仲裁员

C. 由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员

D. 仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种

正确答案是：仲裁庭必须由三名仲裁员组成

题目17

满分2.00

题干

17.下列关于“仲裁的开庭和审议”相关说法有误的一项是（ ）

A. 仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种

B. 仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集

C. 当事人申请仲裁后，可以自行和解

D. 仲裁庭在作出裁决前，不可先行调解

正确答案是：仲裁庭在作出裁决前，不可先行调解

题目18

满分2.00

题干

18.法院对仲裁进行外部监督，具体体现在（ ）

A. 仲裁裁决的撤销和不予执行

B. 仲裁的审查和执行

C. 仲裁证据取证和裁决

D. 仲裁的和解和调解

正确答案是：仲裁裁决的撤销和不予执行

题目19

满分2.00

题干

19.民事诉讼特点包括（ ）

A. 公权性、程序性和强制性

B. 公权性、程序性和自愿性

C. 科学性、公正性和自愿性

D. 专业性、科学性和强制性

正确答案是：公权性、程序性和强制性

题目20

满分2.00

题干

20.民事诉讼合议制度是指（ ）

A. 由三人以上单数的审判人员组成合议庭，对民事案件进行审理的制度

B. 要求与案件有一定利害关系的审判人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动的审判制度

C. 一个民事诉讼案件经过两级法院审判后即告终结的制度

D. 审判过程及结果允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露的制度

正确答案是：由三人以上单数的审判人员组成合议庭，对民事案件进行审理的制度

题目21

满分2.00

题干

21.民事诉讼两审终审制度是指（ ）

A. 由三人以上单数的审判人员组成合议庭，对民事案件进行审理的制度

B. 要求与案件有一定利害关系的审判人员，不得参与本案的审理活动或诉讼活动的审判制度

C. 一个民事诉讼案件经过两级法院审判后即告终结的制度

D. 审判过程及结果允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露的制度

正确答案是：一个民事诉讼案件经过两级法院审判后即告终结的制度

题目22

满分2.00

题干

22.下列关于“行政复议”相关说法有误的一项是（ ）

A. 行政复议保护的是公民、法人或其他组织的合法权益

B. 行政复议机关对不符合法律规定的行政复议申请，决定不予受理的，应书面告知申请人

C. 行政复议机关收到复议申请后，应当在法定期限内进行审查

D. 行政复议过程中，被申请人可以自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据

正确答案是：行政复议过程中，被申请人可以自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据

题目23

满分2.00

题干

23.下列关于“行政复议决定”相关说法有误的一项是（ ）

A. 行政复议过程中，被申请人不得自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据

B. 申请人在申请行政复议时，不可提出行政赔偿请求

C. 除非法律另有规定，行政复议机关一般应当自受理申请之日起60日内作出行政复议决定

D. 行政复议决定书一经送达，即发生法律效力。

正确答案是：申请人在申请行政复议时，不可提出行政赔偿请求

题目24

满分2.00

题干

24.民事诉讼举证责任分配的基本规则是（ ）

A. 调查取证

B. 客观公正

C. 实事求是

D. 谁主张，谁举证

正确答案是：谁主张，谁举证

题目25

满分2.00

题干

25.下列关于“行政诉讼审理和判决”相关说法有误的一项是（ ）

A. 人民法院审理行政案件，应主要对具体行政行为是否合法进行审查

B. 行政行为证据确凿，适用法律、法规正确，符合法定程序的，判决维持

C. 第二审判决、裁定，是终审判决、裁定

D. 即使行政处罚显失公平的，也不可判决变更

正确答案是：即使行政处罚显失公平的，也不可判决变更

信息文本

二、判断题（20分）

题目26

满分2.00

题干

1．担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目27

满分2.00

题干

2．任何时候，国家机关都不得为保证人。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目28

满分2.00

题干

3．银行出具的保证通常称为保函，其他保证人出具的书面保证一般称为保证书。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目29

满分2.00

题干

4．非强制保险合同，又称为法定保险合同，是指依据法律的规定而自愿实施的保险合同。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目30

满分2.00

题干

5．劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目31

满分2.00

题干

6．和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目32

满分2.00

题干

7．民事诉讼的强制性主要表现在案件的受理上，与裁判的执行无关。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

题目33

满分2.00

题干

8．公开审判制度是指人民法院审理民事案件，除法律规定的情况外，审判过程及结果应当向社会公开，允许群众旁听庭审和宣判过程，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目34

满分2.00

题干

9．民事诉讼中的当事人，是指因民事权利义务发生争议，以自己的名义进行诉讼，要求法院行使民事裁判权的人。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

题目35

满分2.00

题干

10．行政诉讼，是指人民法院应当事人的请求，通过审查行政行为合法性的方式，解决特定范围内行政争议的活动。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

信息文本

三、多项选择题（30分）

题目36

满分3.00

题干

1.担保方式为（ ）

A. 保证

B. 抵押

C. 质押

D. 留置

E. 定金

The correct answers are: 保证, 抵押, 质押, 留置, 定金

题目37

满分3.00

题干

2.下列财产可以作为抵押物的有（ ）

A. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物

B. 机器、交通运输工具和其他财产

C. 建设用地使用权

D. 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权

E. 正在建造的建筑物、船舶、航空器

The correct answers are: 抵押人所有的房屋和其他地上定着物, 机器、交通运输工具和其他财产, 建设用地使用权, 以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权, 正在建造的建筑物、船舶、航空器

题目38

满分3.00

题干

3.保险合同当事人包括（ ）

A. 保险人

B. 投保人

C. 受益人

D. 被保险人

E. 监督人

The correct answers are: 保险人, 投保人

题目39

满分3.00

题干

4.提出工伤认定申请应当提交的材料包括（ ）

A. 工伤认定申请表

B. 与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料

C. 医疗诊断证明或者职业病诊断证明书

D. 保险合同

E. 职称职务证明

The correct answers are: 工伤认定申请表, 与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料, 医疗诊断证明或者职业病诊断证明书

题目40

满分3.00

题干

5.建设工程行政纠纷的解决途径主要有（ ）

A. 行政诉讼

B. 和解

C. 调解

D. 行政复议

E. 仲裁

The correct answers are: 行政诉讼, 和解

题目41

满分3.00

题干

6.调解的主要方式有（ ）

A. 人民调解

B. 行政调解

C. 仲裁调解

D. 司法调解

E. 行业调解

The correct answers are: 人民调解, 行政调解, 仲裁调解, 司法调解, 行业调解

题目42

满分3.00

题干

7.仲裁的特点主要包括（ ）

A. 自愿性

B. 专业性

C. 快捷性

D. 保密性

E. 独立性

The correct answers are: 自愿性, 专业性, 快捷性, 保密性, 独立性

题目43

满分3.00

题干

8.诉讼参与人包括（ ）

A. 原告

B. 被告

C. 第三人

D. 证人

E. 勘验人

The correct answers are: 原告, 被告, 第三人, 证人, 勘验人

题目44

满分3.00

题干

9.法庭调查的程序包括（ ）

A. 当事人陈述

B. 告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言第三人

C. 出示书证、物证和视听资料

D. 宣读鉴定结论

E. 宣读勘验笔录

The correct answers are: 当事人陈述, 告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言第三人, 出示书证、物证和视听资料, 宣读鉴定结论, 宣读勘验笔录

题目45

满分3.00

题干

10.人民法院不予受理的行政诉讼案件范围包括（ ）

A. 国防、外交等国家行为

B. 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令

C. 法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为

D. 行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定

E. 行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

The correct answers are: 国防、外交等国家行为, 行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令, 法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为, 行政机关对行政机关工